FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: HabitApp
Fecha de Elaboración: 2025
Elaborado por: Carlos Acosta, Breiner Rodríguez y Nicolas Crispoca
Versión del Documento: 1
Área Solicitante: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

- Especificación mínima: Procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento SSD, tarjeta gráfica integrada, pantalla de 15 pulgadas Full HD.

- Especificación recomendada: Procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento SSD, tarjeta gráfica dedicada, pantalla de 15 pulgadas Full HD o superior.

SOFTWARE

- Especificación mínima: Sistema operativo Windows 10, Python 3.8+, Node.js 14+, PostgreSQL 13+, Flutter SDK 3.0+, Visual Studio Code o similar.

- Especificación recomendada:  Sistema operativo Windows 11, Python 3.12+, Node.js 20+, PostgreSQL 16+, Flutter SDK 3.13+, Visual Studio Code o similar.

CONECTIVIDAD

- Especificación mínima: Conexión a internet de al menos 10 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida.

- Especificación recomendada: Conexión a internet de al menos 50 Mbps de descarga y 20 Mbps de subida.

SOPORTE

- Especificación mínima: Soporte técnico básico vía correo.

- Especificación recomendada: Soporte técnico prioritario vía chat o teléfono.

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/ Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor A | Hostinger | 25,900 COP/mes | 1 | 310,800 COP/anual | 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD, 1 TB ancho de banda | Precios bajos para principiantes, fácil panel de control, buen rendimiento inicial. Y soporta Python, PHP, Node.js, Ruby, Perl, Go, etc. | Soporte limitado en español, escalabilidad media para picos de tráfico. |
| Proveedor B | DigitalOcean | 58,200 COP/mes | 1 | 698,400 COP/anual | 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD, 1 TB ancho de banda | Interfaz intuitiva, buena documentación para desarrolladores, escalabilidad rápida. Y soporta: Python, Node.js, PHP, Java, Go, Rust, Ruby | Requiere más configuración manual, costos adicionales por backups. |
| Proveedor C | AWS Lightsail | 30,700 COP/mes | 1 | 368,400 COP/anual | 2 vCPUs, 1 GB RAM, 40 GB SSD, 2 TB ancho de banda | Alta disponibilidad global, integración con otros servicios AWS, seguridad robusta. Y soporta: Python, Node.js, Java, Go, PHP, Ruby, | Curva de aprendizaje alta para novatos, posibles costos ocultos en transferencias. |
| Proveedor D | GoDaddy | 34,600 COP/mes | 1 | 415,200 COP/anual | 1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD, ancho de banda ilimitado | Incluye cPanel, soporte 24/7, fácil para principiantes. Y soporta: PHP, Node.js limitado, Python limitado | Menos flexible para customizaciones, renovaciones más caras. |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Proveedor A (Hostinger) | Proveedor B (DigitalOcean) | Proveedor C (AWS Lightsail) | Proveedor D (GoDaddy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Calidad | 25% | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Soporte Técnico | 20% | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Tiempo de Entrega | 15% | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Garantía | 10% | 8 | 9 | 10 | 8 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 8.6 | 8.95 | 9.0 | 8.0 |

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | VPS con 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | 1 | 25,900 COP/mes | 310,800 COP/anual | Hostinger |
| Equipos de Red | Conexión WiFi hogar con velocidad mínima de 50 Mbps | 3 | 75,000 COP/mes | 225,000 COP/mes | Claro |
| Estaciones de Trabajo | i3/i5, 8-16 GB RAM | 3 | 2,174,720 COP | 6,524,160 COP | TigerTech |
| Dispositivos Periféricos | Combo Teclado y mouse | 3 | 60,000 COP/unidad | 180,000 COP | Mercado Libre |
| Infraestructura | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | 7,239,960 COP |  |

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro | 3 | 35,000 COP | 105,000 COP | Windows |
| Suite de Oficina | Microsoft Office Pro Plus 2024 | 3 | 35,000 COP | 105,000 COP | Microsoft |
| Software Especializado | Suscripción gratuita | 3 | 0 | 0 | Figma |
| Antivirus/Seguridad | Licencia gratuita | 1 | 94,800 COP/anual | 94,800 COP/anual | Bitdefender |
| Herramientas de Desarrollo | Licencias gratuitas | 3 | 0 | 0 | N/A |
| SUBTOTAL SOFTWARE |  |  |  | 304,800 COP |  |

C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Configuración inicial del servidor y deployment | 50,000 COP | Una vez |
| Capacitación | Autoaprendizaje vía tutoriales gratuitos | 0 COP | Una vez |
| Mantenimiento | Actualizaciones y monitoreo básico | 60,000 COP | Anual |
| Soporte Técnico | Soporte del proveedor (incluido en hosting) más asistencia básica del equipo | 36,000 COP | Anual |
| Contingencias (10-15%) | Reserva para imprevistos | 61,200 COP | Una vez |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | 237,200 COP |  |

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se propone desarrollar un sistema de información orientado a la promoción de hábitos saludables, permitiendo la gestión de usuarios, seguimiento de actividades y comunicación con profesionales…

Beneficios Esperados: Mejora en la obtención de hábitos saludables, acceso fácil a asesoría profesional, comunidad motivadora, y datos analíticos para usuarios.

Requisitos Técnicos: Backend con Django, frontend web con React, base de datos PostgreSQL, app móvil con Flutter.

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

| Fase | Actividades | Tiempo Estimado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | Recopilación de requerimientos, diseño de base de datos | 1 mes | Grupo completo |
| Instalación | Instalación de herramientas dev, setup de entornos locales | 1 mes | Grupo completo |
| Configuración | Configuración de backend (Django), frontend (React), DB (PostgreSQL), móvil (Flutter) | 2 meses | Grupo completo |
| Pruebas | Pruebas unitarias, integración, usabilidad | 1 mes | Grupo completo |
| Capacitación | Entrenamiento interno en herramientas | 1 mes | Grupo completo |
| Puesta en Marcha | Deployment a hosting, lanzamiento beta | 1 mes | Grupo completo |

C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 5 | Trimestre 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Requerimientos | █████ | █████ |  |  |  |  |
| Selección Proveedores |  | █████ | █████ |  |  |  |
| Adquisición |  |  | █████ |  |  |  |
| Implementación |  |  | █████ | █████ | █████ |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  | █████ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $ 2,335,620 | $ 7,239,960 |
| Software | $ 304,800 | $ 304,800 |
| Servicios | $ 0 | $ 0 |
| Implementación | $ 50,000 | - |
| Contingencias | $ 61,200 | - |
| TOTAL | $ 2,751,920 | $ 7,545,060 |

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

- Nombre: Hostinger

- Razón de la Selección: Puntaje alto en costo y tiempo de entrega, adecuado para un proyecto estudiantil con presupuesto limitado y necesidades básicas.

- Ventajas Competitivas: Precios bajos, setup rápido, suficiente para un proyecto pequeño.

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Verificar que los equipos funcionen bien y que sean compatibles con las aplicaciones necesarias.

- Verificar que las tecnologías que se van a utilizar sean compatibles entre sí.

- Hacer reuniones semanales para revisar avances.

C. PRÓXIMOS PASOS

- Registrar cuenta en Hostinger y configurar VPS.

- Desarrollar prototipo en entornos locales.

- Realizar pruebas beta con usuarios simulados.

VII. ANEXOS

- Cotizaciones de proveedores

- Especificaciones técnicas detalladas

- Plan de implementación completo

- Documentación de garantías y soporte

Documento elaborado el: 22 de noviembre de 2025
Próxima revisión: 27 de noviembre de 2025